| КВАРТАЛНИ ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОД 01.7. ДО 30.9.2015. | Образац 2 |
| --- | --- |

| ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА |
| --- |
| Редни број | Број решења које се извршава | Датум покретања управног поступка | Адреса у којој се објекат налази | Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази | Кратак опис објекта | Датум почетка извршења уклањања објеката | Предрачун трошкова уклањања објеката |
|  | 356/1-37/08-10 | 2008. | П. Пољана, ул. Крајковачка | КО Паси Пољана | ограда | 02.7.2015. | 140.000,00 |
|  | 356/1-40/08-10 | 01.08.2008. | П. Пољана, ул. Мирослава Антића бб | КО Паси Пољана | ограда | 07.07.2015. | 145.000,00 |
|  | 356/1-42/08-10 | 10.3.2008 | П. Пољана, ул. Мирослава Антића бб | КО Паси Пољана | ограда | 10.7.2015. | 125.000,00 |
|  | 356/1-60/11-04 | 27.04.2011. | ул. Панталејска бр. 54а | КП 245/1 КО Ниш – Ћеле Кула | објекат | 14.7.2015. | 300.000,00 |
|  | 356/1-63/11-04 | 18.04.2011. | ул. Панталејска бр. 56 | КП 245/3 и 245/10 КО Ниш –Ћеле - Кула | помоћни објекат и ограда | 23.7.2015. | 600.000,00 |
|  | 356/1-182/13-04 | 26.7.2013. | ул. Панталејска бр.54а | КП 5481/1, 5481/2 и 5483/1 КО Ниш – Пантелеј | ограда | 04.8.2015. | 40.000,00 |
|  | 356/1-33/14-04 | 17.03.2014. | ул. Бранка Денића Деве бр. 12 | КП 365/1 КО Ниш – Пантелеј | ограда | 6.8.2015. | 265.200,00 |
|  | 356/1-40/14-04 | 17.3.2014. | ул. Горњоматејевачка бр. 1 прилаз бр. 4 | КП 393 КО Ниш – Пантелеј | ограда | 11.8.2015. | 103.134,37 |
|  | 356/1-344/12-04 | 31.12.2012. | нас. 9. мај, ул. Рударска бр. 11 | КП 1558 КО Ниш Ћеле Кула | степениште, портал, врата, прееградни зидови, степениште у подруму | 13.8.2015. | 70.000,00 |
|  | 356/1-250/13-04 | 07.07.2014. | село Сечаница | КП 1143/1 КО Сечаница | септичка јама | 18.8.2015. | 30.000,00 |
|  | 356/1-62/14-04 | 28.03.2014. | ул. Студеничка бр. 51 | КП162/49 КО Ниш - Пантелеј | доградња пословног објекта | 19.8.2015. | 915.000,00 |
|  | 354/1-27/14-04 | 12.03.2014. | ул. Ваздухопловаца бр. 21 | КП 8767/1 и 8769/1 КО Ниш – Црвени Крст | пословни објекат | 01.9.2015. | 6.000.000,00 |
|  | 356/1-157/14-04 | 04.7.2014. | Булевар Немањића бр. 16/43 | КО Ниш – Ћеле Кула | зид | 10.9.2015. | 20.000,00 |
|  | 356/1-229/14-04 | 29.09.2014. | ул. Рудничка колонија бб, село Јелашница, Нишка Бања | КП 340/1 КО Нишка Бања | ограда | 11.9.2015. | 130.000,00 |
|  | 356/1-168/01-10 | 17.06.2001. | П. Пољана, ул. Чедомира Крстића, прилаз 1 бр. 4/2 | КО Ниш – Пантелеј | ограда | 15.9.2015. | 150.000,00 |
|  | 356/1-846/02-10 | 2002. | Колубарска 16 | КО Ниш – Пантелеј | затварање прозора | 17.9.2015. | 30.000,00 |
|  | 356/1-40/04-10 | 16.02.2004. | Благоја Паровића 2 | КО Ниш – Ћеле Кула |  | 18.9.2015. | 150.000,00 |
|  | 356/1-743/04-10 | 2004. | Пијаца „Бошко Буха“ | КП 6311/12, 6312/10, 6313/10, 6314/8, 6315/2, 6316/2 и 6317/2 КО Ниш – Ћеле Кула | доградња пословног објекта | 22.9.2015. | 120.000,00 |
|  | 354/1-74/05-10 | 12.12.2005. | Трг Павла Стојковића бр. 13 | КО Ниш – Ћеле Кула | доградња пословног објекта | 24.9.2015. | 140.000,00 |
|  | 356/1-397/06-10 | 07.11.2006. | нас. Н. Тесла, ул. Ђуре Салаја бр. 33 | КП 2332/18, 2329/4 и 2330/7 КО Нишка Бања | помоћни објекат и ограда | 25.9.2015. | 120.000,00 |
|  | 356/1-274/11-04 | 2011. | Ивана Горана Ковачића бр. 1 | КО Ниш - Пантелеј | помоћни објекат | 29.9.2015. | 150.000,00 |
|  | 356/1-64/13-04 | 09.05.2013. | Алекса Шантића бр. 17 | КО Прва Кутина | ограда | 30.9.2015. | 40.000,00 |
|  | 356/1-268/13-04 | 23.10.2013. | Николе Узуновића бр. 11 | КО Ниш – Пантелеј | гаража | 11.9.2015. | 200.000,00 |
|  | 356/1-27/14-04 | 07.02.2014. | ул. Саве Петковића бб | КП 8889/1 и 8889/2 КО Ниш - Бубањ | насипање косине земљом | 15.9.2015. | 1.000.000,00 |
|  | Укупно:10.983.334,37 |

Образложење за одступање од:

| План уклањања објеката: |  |
| --- | --- |

| Оперативни план: |  |
| --- | --- |

| Предрачун трошкова уклањања: |  |
| --- | --- |

НАПОМЕНА:

У току спровођења програма принудног извршења, постоји могућност одступања из ралога појаве нових околности и чињеница, а који се одражавају на управни поступак и принудно извршење, у складу са важећим Законима и законским норамтивима. Ове радње из напомене може да предузима само орган надлежан за послове грађевинске инспекције, који и сачињава програм.