|  |  |
| --- | --- |
| ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА од 01.01.до 31.3.2018. | Образац 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА** | | | | | | | |
| Редни број | Број решења које се извршава | Датум покретања управног поступка | Адреса на којој се објекат налази | Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази | Кратак опис објекта | Датум почетка извршења уклањања објекта | Предрачун трошкова уклањања објекта |
|  | 356/1-88/2017-15 | 10.11.2017. године | Николе Пашића  Копитарева | Ниш – Бубањ  3947 и 3948 | Надстрешница | Извршено |  |
|  | 356/1-89/17-15 | 29.11.2017. године | Копитарева број 9в | Ниш – Бубањ  4006 | Надстрешница | Извршено |  |
|  | 356/1-90/2017-15 | 01.12.2017. године | Цара Душана | Ниш – Бубањ  4149/1 | Доградња – затворена надстрешница | 03. и 04. 01. 2018. године |  |
|  | 356/1-150/12-04 | 3.8.2017. године | Браће Игњатовића број 17 | Ниш – Ћеле Кула  8302 | Капије са 3 (три) метална поља | 05. 01. 2018. године |  |
|  | 356/1-12/16-04 | 30.03.2016. године | Никодија Стојановића Татка број 28б | Ниш – Бубањ  7122 | Бетонски зид | 08. 01. 2018. године |  |
|  | 354/1-8/17-15 | 15.03.2017. године | Булевар др Зорана Ђинђића без броја | Ниш – Ћеле Кула  4208/1 | Промена намене гаража бр. 11, 12 и 13 у пословном простору | 09. и 10. 01. 2018. године |  |
|  | 356/1-23/17-15 | 07.06.2017. године | Приморска број 3 | Ниш – Ћеле Кула  2356/1 | Приземни објекат | 12. 01. 2018. године |  |
|  | 354/1-41/17-15 | 24.07.2017. године | Цвијићева број 20-22 | Ниш – Ћеле Кула  1932 | Изградња стамбеног објекта | од 15. до 31. 01. 2018. године |  |
|  | 356/1-40/17-15 | 25.08.2017. године | Височка број 24 | Ниш – Црвени Крст  5875 | Радови у оквиру приземног дела стамбеног објекта | 01.02.2018. године |  |
|  | 356/1-73/17-15 | 18.09.2017. године | 7. јули број 16 | Ниш – Бубањ  688 | Надградња дела пословног објекта | од 02. до 09. 01.2018. године |  |
|  | 356/1-77/17-15 | 06.10.2017. године | ул. Салвадора Аљендеа (испред кућног броја 23) | Ниш – Бубањ  6897 | Бетонски парапет | 1. 02. 2018.   године |  |
| 12. | 356/1-83/17-15 | 27.10.2017. године | Ратка Вукићевића број 5а | Ниш – Ћеле Кула  2649/1 | Зимска и летња башта | 12. до 16. 02. 2018. године |  |
| 13. | 356/1-37/15-04 | 23.02.2015. године | Епископска 43 | Ниш – Ћеле Кула  7631/1 | Стамбени објекат са дограђеним делом | од 19. 02. до  02. 03. 2018. године |  |
| 14. | 356/1-43/15-04 | 27.02.2015. године | Епископска 59а | Ниш – Ћеле Кула  7620/1 и 7620/2 | Стамбени објекат | од 05.03. до 16. 03. 2018. године |  |
|  | | | | | | Укупно: |  |

Образложење за оступање од:

|  |  |
| --- | --- |
| Плана уклањања објекта: | Уклањање бесправно саграђених објеката, ради враћања простора у првобитно стање и његово коришћење у складу са наменом.  Предмети 356/1-88/2017-15 где је датум покретања поступка 10.11.2017. године, 356/1-89/17-15 где је датум покретања поступка 29.11.2017. године као и 356/1-90/2017-15 где је датум покретања поступка 01.12.2017. године у Плану уклањања објекта су на првом, другом и трећем месту ради уклањања бесправно изграђених надстрешница на јавној површини, а у циљу заштите јавног интереса, те су због тога мимо редоследа у односу на датум стављени на прво, друго и треће место за извршење. |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Оперативног плана: |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предрачуна трошкова уклањања: |  |

**НАПОМЕНА:**

***Шеф грађевинске инспекције***

***Марина Живуловић-Петровић,дипл.инг.грађ.***