|  |  |
| --- | --- |
| ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА од 01.10.до 31.12.2017. | Образац 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА** | | | | | | | |
| Редни број | Број решења које се извршава | Датум покретања управног поступка | Адреса на којој се објекат налази | Катастарска парцела и катастарска општина у којој се објекат налази | Кратак опис објекта | Датум почетка извршења уклањања објекта | Предрачун трошкова уклањања објекта |
|  | 354/1-12/17-15 | 27.3.2017. | Манастир Сићево | КО Сићево, КП 6154 | уклањање свог камена који угрожава безбедност објеката и људе |  |  |
|  | 356/1-6/2016-04 | 17.02.2016. | ул. Топонички пут бб | КО Црвени Крст | пословни објекат |  |  |
|  | 354/1-23/17-15 | 09. 05. 2017. | Косовке Девојке, II прилаз, бр. 3 | КО Ниш – Пантелеј 1644 | кровна конструкција |  |  |
|  | 356/1-17/17-15 | 22. 05. 2017. | Кеј Коло српских сестара бр. 15 | КО Ниш – Ћеле Кула | Објекат од металне конструкције са стакленим и дрвеним панелима, прикључен на комуналну инфраструктуру |  |  |
|  | 356/1-25/2017-15 | 8. 6. 2017. | Лазара Трифуновића бр. 15 | КО Ниш – Доња Врежина 1381/72 | помоћни објекат – покривен дрвеним гредама са покривачем од црепа ослоњеног на три дрвена стуба и на зид помоћног објекта |  |  |
|  | 356/1-35/16-04 | 11. 07. 2017. | Светолика Ранковића прилаз бб | КО Ниш – Бубањ 8889/3 | Да се изврши насипање самониклом земљом преосталом дужином линије, као и да се изврши консолидација постојећег насипа. |  |  |
|  | 356/1-39/17-15 | 15.09.2017. | Симић Мирослав | КО Ниш – Црвени Крст 1283 | Уклањање двоводног асиметричног крова на дрвеној конструкцији покривеног црепом са надзитком од сипорекс блокова h=1m, l= 7m |  |  |
|  | | | | | | Укупно: |  |

Образложење за оступање од:

|  |  |
| --- | --- |
| Плана уклањања објекта: | Предмет 354/1-12/17-15 где је датум покретања поступка 27.03.2017.године у Програму уклањања објекта на првом месту је ради изградње подпорног зида ЈП Дирекције за изградњу града Ниша у циљу заштите јавног интереса, за овај предмет није окончано извршење, те је због тога мимо редоследа у односу на датум стављено на 1. место за извршење. |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Оперативног плана: | У оперативном плану нема одступања у редоследу који је дат програмом уклањања, осим у случају када хитност вођења и окончања поступка тражи извршење одмах. |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Предрачуна трошкова уклањања: | Предрачун трошкова уклањања предвиђен програмом уклањања објеката у табелама није унешен због одсутности грађевинских инспектора, па ће исти предрачун трошкова накнадно урадити и доставити ради уношења у табеле програма. |

**НАПОМЕНА:**

***Шеф грађевинске инспекције***

***Марина Живуловић-Петровић,дипл.инг.грађ.***